|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号：2-2（人工智能2班2组） 虚拟数字人陪伴系统 |
| --- | --- |
|  | 配置管理计划 Version: 2.0 项 目 承 担 部 门： 第2组 撰 写 人（签名）： 张劭哲 完 成 日 期： 2026.8.24 评审负责人（签名）： 褚裕禄 评 审 日 期： 2026.8.24 |

文档信息

| 标题 | 虚拟数字人陪伴系统配置管理计划 |
| --- | --- |
| 作者 | 张劭哲 |
| 创建日期 | 2026-08-17 |
| 上次更新日期 | 2026-08-24 |
| 版本 | 2.0.20260824 |
| 部门名称 | 人工智能2班2组 |

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-17 | 0.1.20260817 | 根据任务书、功能清单与架构设计整理初稿 | 张劭哲 |
| 2026-08-18 | 1.0.20260817 | 结合小组分工、模块端口与仓库协作方式定稿 | 张劭哲 |
| 2026-08-24 | 2.0.20260824 | 按实际代码落地情况更新分工、新增功能归属与分支/端口 | 张劭哲 |

1. 简介

1.1 目的

本计划用于规范“虚拟数字人陪伴系统”在开发、联调与演示阶段的配置管理活动，明确成员分工、分支与基线管理、接口与文档归档规则，保证八个模块（控制核、认知记忆、语音、前端、知识库、陪伴工具、后台、游戏托管）及新增功能在同一套接口定义下可运行。

1.2 范围

覆盖项目代码仓库（GitHub）、各模块分支、接口契约、数据库结构、启动脚本、环境变量与提交材料。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写/术语 | 定义 |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成（校园知识库检索 + LLM 生成） |
| Agent | 面向任务编排的智能体能力，组织知识问答、日程、记忆、工具调度等流程 |
| LLM | Large Language Model，大语言模型（Gemini / Claude / Qwen 等） |
| NATS | 云原生消息总线，Go Core 与 Python 服务之间的中枢 |
| Go Core | Go 语言实现的高性能控制核（状态机/情绪/网关） |
| TTS / STT | 语音合成 / 语音识别 |
| Qdrant | 向量数据库，用于长期记忆与校园知识库向量检索 |
| SQLite | 关系型数据库，用于陪伴数据 SQL Agent、后台管理与历史会话（companion.db） |
| NL2SQL | 自然语言转 SQL，陪伴工具用自然语言查询对话统计与日程数据 |
| STS2 | Slay the Spike 2（杀戮尖塔 2），数字人自主打牌托管的目标游戏 |
| BYOK | Bring Your Own Key，后台的 API Key 自助配置管理 |
| CCB | Configuration Control Board，配置/变更控制委员会 |
| CI / CM / CMP | 配置项 / 配置管理 / 配置管理计划 |
| CR / PR | 变更请求 / 代码合并请求（Pull Request） |
| GitHub | 本项目代码仓库与分支协作平台 |
| 主分支 / 功能分支 | 保存稳定可演示版本的主线分支 / 各模块负责人维护的开发分支 |

1.4 参考资料

任务书、功能清单、架构设计文档（docs/ARCHITECTURE.md）、接口契约（docs/API-CONTRACT.md）、仓库现有代码与分支。

2. 管理

2.1 组织结构（分工）

| 角色 | 相关人员 | 职责 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCB | 张劭哲（主席）、褚裕禄、冯文哲、谢自立 | 负责配置基线确认、重大变更评估和跨模块冲突协调；对接口变更、数据库结构调整、主流程修改、演示版本切换等事项复审。 | 实现各模块提交，形成处理结论与代码并反馈项目组。 |
| 配置经理（CM） | 褚裕禄 | 维护配置管理计划、配置项清单和基线记录；管理仓库结构、版本说明、共享文档、联调版本和提交材料归档；跟踪重要变更状态。 | 与项目经理同步版本状态；与各模块负责人确认接口、分支、脚本和文档归档情况。 |
| 集成员 | 冯文哲、谢自立 | 负责联调阶段的版本组合，确认前端、控制核、认知记忆、语音、知识库、陪伴工具、后台在同一套接口定义下可运行，形成工作版本或演示版本。 | 从各模块分支接收可联调工件，完成版本组合并反馈接口问题。 |
| 项目经理（PM） | 张劭哲 | 负责总体进度、任务分配、里程碑确认和重大配置决策；主持 CCB 会议，确定哪些变更进入当前阶段。 | 与全体成员沟通任务、风险和版本使用要求。 |
| 系统分析与接口协调 | 褚裕禄、冯文哲 | 负责梳理需求边界、接口字段、调用关系和联调顺序，维护系统闭环的一致性。 | 与控制核、认知记忆、语音、前端、知识库、陪伴工具、后台各模块负责人确认接口契约和数据流。 |
| Go 核心控制核负责人 | 褚裕禄、张劭哲 | 负责状态机、情绪/主动搭话模型、WebGateway、Telegram 适配器等控制核相关配置项管理。 | 向认知记忆、语音、前端提供消息主题、状态与事件说明。 |
| 认知与记忆服务负责人 | 张劭哲、褚裕禄、冯文哲 | 负责大模型调用、工具调度、Prompt 主流程、记忆检索与画像相关配置项管理。 | 向控制核与陪伴工具提供推理与记忆接口说明。 |
| 语音服务负责人 | 褚裕禄 | 负责 TTS/STT 语音输入输出流程、语音服务脚本及与主对话流程的对接。 | 与前端确认交互形式，与认知记忆服务确认文本流转格式。 |
| 前端数字人负责人 | 张劭哲、冯文哲、褚裕禄 | 负责 stage-web 数字人页面、Live2D/VRM 展示、聊天与语音交互、接口调用和演示交互。 | 与控制核、认知记忆、语音模块对接请求参数、返回格式和页面联调。 |
| 校园知识库负责人 | 冯文哲 | 负责校园 FAQ、学习资源、活动信息、服务流程的知识入库、向量化、检索与引用展示。 | 与陪伴工具确认检索接口，与后台确认知识库管理接口。 |
| 陪伴工具负责人 | 张劭哲 | 负责日程提醒、任务推荐、SQL Agent 等陪伴工具及 SQLite 数据模型。 | 与认知记忆服务确认工具注册，与后台确认会话/日程数据。 |
| 后台管理负责人 | 谢自立 | 负责数字人角色、用户、校园服务、会话记录、日程提醒、知识库的后台管理接口与页面。 | 与前端对接管理页面，与各模块负责人同步数据模型变更。 |

2.2 新增功能归属

开发过程中相对原计划（V1.0 八个模块）新增的功能：

| 新增功能 | 负责人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| STS2 游戏托管（自主打牌与实时解说） | 褚裕禄 | services/game_watcher 轮询 + sts2_* 工具 + Go 自主托管状态机 |
| 对话统计与 NL2SQL 查询 | 张劭哲 | 陪伴工具扩展：chat_stats / topic_log 写入与自然语言查询 |
| BYOK 配置管理（API Key 自助管理） | 谢自立 | 后台管理扩展 |
| Live Caption 实时字幕叠加 | 褚裕禄 | 前端数字人扩展 |

2.3 工具、环境和基础设施

| 类型 | 使用时期 | 工具 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理 | 全生命周期 | Git + GitHub | 支持分支协作、提交追溯、Pull Request 复审和远程备份 |
| 环境管理 | 开发、联调、演示 | Python 3.12+、Go、Node.js / pnpm | 隔离控制核、Python 服务与前端运行环境 |
| 控制核与消息总线 | 设计、实施、联调 | Go、NATS（Pub/Sub + JetStream） | 高性能状态管理与跨服务消息解耦 |
| AI / RAG 开发 | 实施、联调 | Gemini / Claude / Qwen API、Qdrant、Embedding 模型 | 构建对话推理、记忆检索与校园知识库能力 |
| 语音开发 | 实施、联调 | TTS / STT 服务（端口 8091 / 8092） | 数字人语音播报与语音输入 |
| 前端开发 | 实施、联调、演示 | Vue3 + Vite + TypeScript、Live2D / VRM | 数字人展示与交互页面开发 |
| 关系型数据 | 实施、联调 | SQLite（companion.db） | 陪伴数据 SQL Agent、后台管理、历史会话与日程存储 |
| 游戏托管 | 实施、联调 | STS2MCP Mod + sts2_poller | 数字人自主打牌与实时解说 |
| 协作与文档 | 全生命周期 | Markdown、Word、Excel | 记录项目讨论、接口说明、计划文档、提交材料与进度状态 |

2.4 端口与启动（按实际代码）

| 服务/模块 | 端口 | 启动方式 |
| --- | --- | --- |
| Go Core（WebGateway） | 8080 | runner.py 自动启动（编译后 betteragent_core.exe） |
| Go Core（游戏事件监听） | 8090 | runner.py |
| NATS | 4222 | runner.py / bin/nats-server |
| Memory 服务 | NATS | python -m services.memory.main |
| Cognitive 服务 | NATS | python -m services.cognitive.main |
| TTS / STT | 8091 / 8092 | python -m services.tts.main / services.stt.main |
| Campus KB | 8093 | python -m services.campus_kb.main |
| Admin 后端 / 前端 | 8094 / 8095 | python admin/backend/main.py / npm run dev |
| Companion 陪伴工具 | 8096 | python -m services.companion.main |
| Stage Web 前端 | 5173 | pnpm –filter @proj-airi/stage-web dev |

3. 配置管理活动

3.1 角色名单

| 角色 | 成员名单 | 角色说明 |
| --- | --- | --- |
| PM | 张劭哲 | 项目经理、组长 |
| CM | 褚裕禄 | 配置管理员、语音服务负责人、新增功能负责人 |
| SE-CORE | 褚裕禄、张劭哲 | Go 核心控制核负责人 |
| SE-COG | 张劭哲、褚裕禄、冯文哲 | 认知与记忆服务负责人 |
| SE-FRONT | 张劭哲、冯文哲、谢自立、褚裕禄 | 前端数字人负责人 |
| SE-KB | 冯文哲 | 校园知识库负责人 |
| SE-COMP | 张劭哲 | 陪伴工具负责人 |
| SE-ADMIN | 谢自立 | 后台管理负责人 |
| SE-NEW | 张劭哲、谢自立、褚裕禄 | 新增功能负责人（游戏托管 / 对话统计 / BYOK / 字幕） |
| PPQA | 褚裕禄 | 质量与评审协作 |

3.2 配置标识（分支与路径）

| 类别 | 分支/路径 | 只读 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码开发 | main（稳定基线汇总） | 全体成员 | 配置管理员、组长 |
| 代码开发 | feat/go-core | 全体成员 | 褚裕禄、张劭哲 |
| 代码开发 | feat/cognitive-memory | 全体成员 | 张劭哲、褚裕禄、冯文哲 |
| 代码开发 | feat/voice | 全体成员 | 褚裕禄 |
| 代码开发 | feat/frontend | 全体成员 | 张劭哲、冯文哲、谢自立、褚裕禄 |
| 代码开发 | feat/campus-kb | 全体成员 | 冯文哲 |
| 代码开发 | feat/companion-tools | 全体成员 | 张劭哲 |
| 代码开发 | feat/admin-panel | 全体成员 | 谢自立 |
| 代码开发 | feat/game-watcher（STS2 托管） | 全体成员 | 褚裕禄 |
| 文档 | 学生提交材料/需求文档/架构设计/功能清单 | 全体成员 | 组长、配置管理员、对应材料负责人 |
| 文档 | 接口契约、SQL 初始化脚本、运行说明 | 全体成员 | 对应模块负责人 |

3.3 配置和变更控制

| 活动 | 角色 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 提出变更 | 任意成员 | 发现接口不一致、数据库字段不匹配、Prompt 输出结构变化、端口冲突或运行说明失效时提出变更。 |
| 判断影响范围 | 组长/配置管理员 | 先判断该问题是模块内部问题，还是会影响其他同学继续开发或联调。 |
| 模块内修改 | 对应负责人 | 如果只影响本模块内部实现，由负责人在自己分支修复并补充说明。 |
| 跨模块通知 | 对应负责人 + 配置管理员 | 如果会影响别人调用，必须同步说明受影响接口、字段、端口或脚本。 |
| 本地自测 | 修改人 | 修改完成后先保证本模块能独立启动和跑通关键流程。 |
| 联调验证 | 相关模块负责人 | 使用接口契约、固定测试数据或约定步骤进行联调，确认改动没有破坏主流程。 |
| 纳入基线 | 组长/配置管理员 | 联调通过后，把当前提交和说明纳入阶段基线并通知全组。 |

3.4 配置状态统计

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 已提出 | 问题或变更已经被记录下来，等待确认。 |
| 已确认 | 已经明确这是一个真实需要处理的变更，并知道会影响哪些模块。 |
| 修改中 | 负责人正在自己的分支或文档中处理该问题。 |
| 待联调 | 修改已完成，但还没有和相关模块一起验证。 |
| 联调通过 | 相关模块已确认该变更在真实流程中可用。 |
| 已归档 | 变更说明、相关提交和当前稳定版本已经记录完成。 |
| 已搁置 | 确认问题存在，但当前阶段暂不处理，留到后续版本。 |

3.5 基线

| 基线号 | 建立时机 |
| --- | --- |
| A001 | 项目方向、分工和仓库协作方式确认后建立 |
| B001 | 八个模块都能在各自电脑上独立启动后建立 |
| C001 | 根据接口契约开始联调并确认关键字段后建立 |
| D001 | 从用户对话到知识回答、记忆更新、提醒生成的闭环跑通后建立 |

4. 里程碑

| 里程碑 | 基线号 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项与分工 | A001 | 2026-08-14 ~ 2026-08-17 | 项目方向、七模块分工、技术路线确认 |
| 各模块本地跑通 | B001 | 2026-08-17 ~ 2026-08-24 | 七模块各自独立启动跑通 |
| 系统联调 | C001 | 2026-08-24 ~ 2026-08-27 | 按接口契约完成跨模块联调 |
| 最终提交/演示 | D001 | 2026-08-29 | 完整闭环演示与材料提交 |