虚拟数字人陪伴系统

测 试 计 划

| 项目承担部门 | 人工智能2班2组 |
| --- | --- |
| 撰写人 | 项目测试组 |
| 完成日期 | 2026年8月25日 |
| 文档使用部门 | ☑ 主管领导☑ 项目组□ 客户（市场）□ 维护人员□ 用户 |
| 评审负责人 | _______张劭哲_________ |
| 评审日期 | 2026年8月25日 |

文档信息

| 标题 | 虚拟数字人陪伴系统测试计划 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 虚拟数字人陪伴系统 |
| 作者 | 项目测试组 |
| 创建日期 | 2026年8月25日 |
| 上次更新日期 | 2026年8月25日 |
| 版本 | V1.0 |
| 部门名称 | 人工智能2班2组 |

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-25 | V1.0 | 依据架构设计说明书、NATS载荷定义、API契约文档及各服务源码编写虚拟数字人陪伴系统测试计划并发布。 | 项目测试组 |

目录

文档信息	2

修订文档历史记录	2

目录	3

1简介	4

1.1目的	4

1.2背景	4

1.3接受测试的对象	4

1.4不接受测试的对象	5

1.5项目标识与参考资料	5

2测试需求	6

2.1功能测试需求	6

2.2非功能测试需求	7

3测试策略	9

3.1测试类型与方法	9

3.2准入、暂停与准出标准	9

3.3测试工具与测试数据	10

4资源	11

4.1角色与职责	11

4.2软硬件与外部依赖	11

5测试任务安排	13

6可交付工件	14

7风险、限制与应对	15

8截图取证与插图说明	16

1简介

1.1目的

本测试计划用于指导"BetterAgent 虚拟数字人陪伴系统"的阶段性测试活动，明确测试范围、测试需求、策略、资源、进度、风险和交付物。测试的核心目标是验证 Go Core 控制核、NATS 消息总线、Cognitive 认知服务、Memory 记忆服务、TTS/STT 语音服务、前端数字人 stage-web、Admin Panel 后台管理及各团队子服务的关键业务逻辑及其接口协作是否符合架构设计说明书和 API 契约文档，并为系统交付提供可靠的质量依据。

1.2背景

系统服务于虚拟数字人陪伴、全双工音视频交互、游戏自主感知与解说、校园知识库问答等场景，采用 Go Core + NATS + Python 微服务 + Vue 3 前端的异构架构。系统形成接入层（Telegram/WebSocket）、控制层（CentralStateMachine 状态机、EmotionEngine 情感引擎）、服务层（Cognitive/Memory/TTS/STT）、数据层（Redis/Qdrant/SQLite）和展示层（Live2D/VRM 数字人、Admin Panel）五个协作部分。用户可完成 WebSocket 实时对话、语音打断（Barge-in）、数字人表情动作同步、游戏事件解说、校园 FAQ 问答、后台人设与记忆管理等核心交互。

1.3接受测试的对象

| 对象 | 接受测试的内容 | 对应模块 |
| --- | --- | --- |
| Go Core 控制核 | WebSocket/Telegram 接入、CentralStateMachine 状态流转与并发安全、EmotionEngine 情感计算、UrgeEngine 主动开口、Deadman Watchdog 超时自愈、NATS 消息发布订阅。 | core/internal/engine, core/internal/emotion, core/internal/webgateway |
| NATS 消息总线 | Pub/Sub 消息路由、JetStream 持久化、Auth Token 鉴权、消息载荷（payloads）字段完整性与 chat_id 隔离。 | core/internal/bus, shared/schema/payloads |
| Cognitive Service | LLM 推理（Gemini/Claude）、Prompt 组装与注入、工具调用（Tool Registry）、RAG 检索增强、多 Provider 热切换与降级、MCP 服务集成。 | services/cognitive |
| Memory Service | Redis 短时记忆读写、Qdrant 向量长期记忆检索、记忆归档与巩固（Consolidator）、Token 预算裁剪、用户画像（UserProfile）、Ebbinghaus 遗忘衰减。 | services/memory |
| TTS/STT Service | 文本转语音流式输出、语音转文字（FunASR/讯飞）、音频归一化、Viseme 口型帧生成、多 TTS Provider 切换。 | services/tts, services/stt |
| 前端 stage-web | WebSocket 连接与消息推送、Live2D/VRM 数字人渲染、表情动作同步、语音波形、Barge-in 打断、断线重连。 | frontend/apps/stage-web |
| Admin Panel & 子服务 | 人设 YAML 热重载、记忆管理、校园知识库 RAG（:8093）、后台 REST API（:8094）、Web UI（:8095）、陪伴工具与日程（:8096）。 | admin/, services/campus_kb, services/companion |

1.4不接受测试的对象

项目文档中未定义、当前源码中未实现且未纳入任务书的新增业务功能。

第三方大模型（Gemini/Claude/OpenAI）自身的模型质量、训练效果和计费策略；本项目仅验证调用、超时和降级处理。

第三方 TTS/ASR 引擎（CosyVoice/GPT-SoVITS/FunASR/讯飞）自身的合成/识别准确率和底层算法；仅验证接口调用和音频流处理。

未部署的生产服务器、真实公网压力和真实用户数据；本轮使用本地/测试环境及脱敏测试数据。

本次未配置的移动端 App、macOS/Linux 客户端视觉验收，以及未接入的多模态图片/视频理解、多 Agent 协同等未来功能。

1.5项目标识与参考资料

| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | BetterAgent 虚拟数字人陪伴系统 |
| 系统架构 | Go Core + NATS 消息总线 + Python 微服务 + Vue 3/Live2D 前端；全双工多模态数字人陪伴 |
| 计划版本 | V1.0 |
| 测试阶段 | 阶段性功能、接口、工程构建与回归测试 |

2测试需求

2.1功能测试需求

| 功能域 | 测试子项 | 详细测试需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入与通信 | WebSocket 连接 | 连接建立、Token 鉴权、心跳保活、断线重连、消息顺序性；多客户端并发连接不串消息。 | P1 |
| 接入与通信 | Telegram 接入 | 消息接收与回复、chat_id 隔离、多媒体消息处理、MTProto 连接稳定性、GotdAdapter 异常恢复。 | P2 |
| 状态机调度 | CentralStateMachine | IDLE→THINKING→TALKING→IDLE 状态流转；Barge-in 打断状态重置；45秒 Deadman Watchdog 超时自愈；2小时空闲 Evict 回收；多会话并发隔离。 | P1 |
| 状态机调度 | 情感与主动交互 | EmotionEngine VAD 三维情感计算；CircadianRhythm 昼夜节律；UrgeEngine 枯燥度触发主动开口；生理指标（Energy/SocialBattery/Affection）更新。 | P2 |
| 认知服务 | LLM 推理与 Prompt | PromptBuilder 正确注入人设、情感、昼夜节律、记忆上下文；Gemini/Claude Provider 调用；流式响应解析；generation_id 代际防护。 | P1 |
| 认知服务 | 工具调用与 MCP | Tool Registry 注册与分发；校园知识库、陪伴工具、VSCode、PPT 等 MCP 工具调用；工具异常捕获与降级。 | P2 |
| 认知服务 | RAG 检索增强 | Memory Service 检索结果注入 Prompt；校园知识库语义检索；检索结果相关性与去重。 | P2 |
| 记忆服务 | 短时记忆 | Redis 对话历史读写；TokenBudgetManager 上下文裁剪；不同 chat_id 数据严格隔离；记忆写入与读取一致性。 | P1 |
| 记忆服务 | 长期向量记忆 | Qdrant 向量入库与检索；MemoryConsolidator 短时到长期归档；Ebbinghaus 遗忘衰减评分；用户画像事实存储。 | P2 |
| 语音服务 | TTS 语音合成 | 文本清洗与分句；CosyVoice/GPT-SoVITS 调用；流式 PCM 音频切片输出；音频归一化；Viseme 口型帧生成。 | P1 |
| 语音服务 | STT 语音识别 | FunASR/讯飞客户端调用；PCM 音频转文字；识别结果回传状态机；静音检测与超时处理。 | P2 |
| 前端数字人 | stage-web 交互 | WebSocket 消息实时渲染；Live2D/VRM 模型加载与表情动作驱动；语音波形可视化；typing/thinking 状态展示。 | P1 |
| 前端数字人 | Barge-in 与重连 | 用户中途打断触发 generation_id 失效；在途音频切片清空；WebSocket 断线后状态恢复与聊天记录同步。 | P1 |
| Admin Panel | 后台管理功能 | 人设 YAML CRUD 与热重载；用户/会话/记忆查看与管理；知识库代理透传；日程提醒 CRUD；系统配置在线修改。 | P1 |
| 游戏感知 | STS2 游戏事件 | 游戏事件摄入（:8090）；GameWatcher 轮询与状态同步；自动出牌决策触发；实时解说 HUD 叠加。 | P2 |

2.2非功能测试需求

| 类别 | 测试指标项 | 指标、约束或检查方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程可构建性 | Go Core 编译 | 在 core/ 目录执行 go build ./... 和 go vet ./...，无编译错误和严重警告。 | P1 |
| 工程可构建性 | Python 服务编译 | 对 services/ 下各服务执行 python -m compileall，无语法级错误；pytest 可正常发现测试。 | P1 |
| 工程可构建性 | 前端构建 | 在 frontend/ 执行 pnpm install、pnpm lint、pnpm typecheck、pnpm --filter @proj-airi/stage-web build，无阻塞错误。 | P1 |
| 性能 | 消息吞吐与延迟 | 测量 NATS 消息端到端延迟（Go Core→Cognitive→TTS→前端）；多会话并发下状态机响应时间；记录 P95 作为基线。 | P2 |
| 可靠性 | 服务故障降级 | NATS 断开重连、Cognitive 超时（45s）、TTS/STT 不可用、Redis/Qdrant 连接失败时，系统返回可识别错误/降级状态，不崩溃。 | P1 |
| 安全性 | 身份、权限与数据保护 | NATS Auth Token、WebSocket Token、Admin API 鉴权；chat_id 数据隔离；API Key/密钥不写入日志和截图；文件路径校验。 | P1 |
| 兼容性与易用性 | 浏览器与分辨率 | Chrome/Edge 最新稳定版在 1920×1080、1366×768 下检查数字人渲染、对话界面、Admin Panel 布局和交互。 | P2 |

3测试策略

3.1测试类型与方法

| 测试类型 | 方法 | 重点与输出 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 黑盒测试；依据 NATS 载荷定义、API 契约和状态机设计正向、逆向、边界与状态流转用例。 | 覆盖接入、状态机、认知、记忆、语音、前端和 Admin 核心业务；输出用例执行记录、缺陷或截图。 |
| 接口/集成测试 | 用 NATS 消息模拟、Postman/Apifox 验证 HTTP REST 接口、WebSocket 客户端验证实时消息。 | 重点验证 NATS payload 字段、chat_id 隔离、Admin REST API、校园知识库/陪伴服务接口契约及降级状态。 |
| 单元测试 | 执行 Go test ./...（core/）和 pytest（tests/、services/*/tests/）测试集。 | 确认状态机逻辑、情感计算、记忆检索、Prompt 组装、工具注册等核心单元；输出测试通过报告。 |
| 工程静态验证 | Go build/vet、Python compileall、前端 pnpm build/lint/typecheck。 | 发现依赖、打包和语法级问题；记录耗时及 warning，不以 warning 替代缺陷结论。 |
| 用户界面测试 | 人工检查 stage-web 数字人交互、Admin Panel 页面布局、表单校验、空/错状态。 | 数字人表情动作同步、Barge-in 交互、后台管理表格与表单；输出截图证据。 |
| 性能/兼容性测试 | 本轮建立基线与方案；环境齐备后以 Chrome DevTools、NATS 监控、并发脚本执行专项。 | 重点评估消息端到端延迟、多会话并发、数字人渲染帧率、不同浏览器显示。 |
| 回归测试 | 缺陷修复后按影响范围重跑 P1 用例、关联 NATS 消息流和构建检查。 | 修复结果必须附测试记录；状态机、记忆、语音相关修改必须回归端到端流程。 |

3.2准入、暂停与准出标准

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 测试准入 | 代码、架构文档与 API 契约可获取；Go Core、Python Services、NATS、Redis、Qdrant、前端能安装依赖并启动/构建；有可用的测试 chat_id、测试人设和测试记忆数据。 |
| 暂停条件 | NATS 测试服务不可连接；pytest 或项目依赖缺失导致自动化测试无法启动；LLM API 密钥不可用且无模拟方案；核心服务持续崩溃。 |
| 恢复条件 | 补齐并验证依赖，恢复 NATS/Redis/Qdrant 测试环境和最小测试数据；外部服务可访问或可稳定模拟；阻塞缺陷修复并完成相关自测。 |
| 阶段性准出 | 本轮已计划范围内的用例全部记录；致命/严重缺陷为 0；P1 缺陷均关闭或有经评审接受的规避措施；Go Core、Python 服务、前端构建均通过。 |
| 最终验收准出 | 在完整环境下完成 WebSocket 对话闭环、Barge-in 打断、TTS 语音播放、数字人表情同步、Admin 关键操作与权限验证；未执行项全部补测；无致命/严重缺陷遗留。 |

3.3测试工具与测试数据

| 类别 | 工具/资源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Go test、pytest | 执行 Go Core 单元测试和 Python 各服务单元测试。 |
| 集成测试 | NATS CLI、WebSocket 客户端、pytest + testcontainers | 验证 NATS 消息端到端流程、WebSocket 实时通信、各服务集成。 |
| 前端构建 | Node.js / pnpm / Vite | 执行 stage-web 和 Admin Panel 前端生产构建、lint、typecheck。 |
| 后端检查 | Go build/vet、Python compileall | 检查 Go Core 和 Python 服务源码是否存在语法级错误。 |
| 接口调试 | Swagger、Postman/Apifox、curl | 验证 Admin REST API、校园知识库、陪伴服务的认证、参数、状态码。 |
| 浏览器检查 | Chrome、Edge、DevTools | 页面功能、控制台、WebSocket 帧、网络请求、分辨率适配和性能取证。 |

测试数据原则：使用 test_ 前缀的 chat_id 和 Web 用户；人设使用 config/persona/ 下的测试 YAML；记忆和知识库使用虚构的测试数据，不包含真实个人信息；截图中遮盖 Token、密码、API Key、chat_id 及任何敏感路径。

4资源

4.1角色与职责

| 角色 | 人员/组织 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 项目测试组 | 审核计划、协调环境、确认准入准出、跟踪风险和缺陷。 |
| 测试设计与执行 | 项目测试组 | 编写用例、准备数据、执行功能/接口/界面测试、记录测试日志及截图证据。 |
| Go Core 开发 | 核心开发成员 | 提供状态机、接入、情感引擎、NATS 总线接口说明，修复相关问题，支持回归。 |
| Cognitive/Memory 开发 | 认知与记忆服务开发成员 | 维护 LLM 推理、Prompt 组装、记忆读写、RAG 检索逻辑，提供可复现的测试材料。 |
| TTS/STT/前端开发 | 语音与前端开发成员 | 维护语音合成/识别、数字人渲染、WebSocket 通信和 Barge-in 逻辑，配合交互验证。 |
| 环境管理员 | 项目组指定成员 | 维护 NATS/Redis/Qdrant 测试环境、依赖版本、测试账号、密钥及服务启动顺序；确保测试数据可回滚。 |

4.2软硬件与外部依赖

| 资源类别 | 配置/版本 | 用途与约束 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | Windows；Chrome/Edge 最新稳定版；1920×1080、1366×768 | stage-web 数字人和 Admin Panel 前端功能、UI、兼容性验证。 |
| Go Core 运行环境 | Go 1.22+；betteragent-core 可执行文件；NATS Server 2.x | Go Core 控制核运行、状态机调度、NATS 消息路由；端口 8080(WebSocket)、8090(游戏)、4222(NATS)。 |
| Python 服务环境 | Python 3.10+；各服务 requirements.txt | Cognitive、Memory、TTS、STT、Campus KB、Companion 服务运行及 pytest。 |
| 数据存储 | Redis 7+（短时记忆）、Qdrant 1.x（向量记忆）、SQLite（陪伴数据） | 记忆读写、向量检索、陪伴统计与日程；不得与开发/生产库混用。 |
| 外部服务 | LLM APIs（Gemini/Claude）、TTS/STT 服务、Telegram Bot API | 推理、语音合成/识别、消息接入；需提供模拟/降级方案，避免第三方故障阻断全部测试。 |

5测试任务安排

| 里程碑任务 | 工作内容 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试计划与用例设计 | 收集架构文档、API契约、NATS载荷定义，明确范围、风险、用例和截图要求。 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| Go Core 与工程构建 | 执行 go test/build/vet、Python compileall/pytest、前端 pnpm build/lint/typecheck。 | 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| NATS 与服务集成测试 | 验证 NATS 消息端到端流程、Redis/Qdrant 读写、Cognitive/Memory/TTS 服务协作。 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |
| 前端数字人与 Admin 联调 | 验证 WebSocket 对话、Barge-in 打断、数字人表情同步、Admin 后台管理操作。 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |
| 子服务与游戏感知测试 | 验证校园知识库 RAG、陪伴工具日程、STS2 游戏事件摄入与解说。 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| 性能、兼容性与回归 | 执行浏览器适配、消息延迟基线、缺陷回归与最终报告更新。 | 2026-08-28 | 2026-08-29 |

6可交付工件

| 工件 | 内容与验收要点 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划 | 本文件；含范围、策略、资源、风险、准出标准和截图要求。 | 项目测试组 |
| 集成测试用例 | 覆盖 Go Core、Cognitive、Memory、前端、Admin 与工程验证的正向、逆向和状态流转场景；记录实际结果与执行状态。 | 项目测试组 |
| 测试日志与缺陷记录 | 记录每日执行命令、环境、现象、缺陷级别、修复建议和回归结论；保留脱敏终端/页面证据。 | 测试执行人员 |
| 测试分析报告 | 统计执行结果、缺陷分布、限制、风险和发布建议；对待补测项给出明确计划。 | 测试负责人 |
| 截图证据包 | 按第 8 章命名、脱敏，和对应测试用例编号建立映射。 | 测试执行人员 |

7风险、限制与应对

| 风险/限制 | 影响 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 不可用或响应不稳定 | Cognitive Service 推理、Prompt 注入、工具调用无法形成闭环。 | 高 | 提供固定桩数据/模拟 LLM 响应；分别验证成功、超时、降级三种路径；记录模型版本与提示词。 |
| NATS 消息堆积或连接中断 | Go Core 与 Python 服务间消息丢失，状态机卡住，端到端流程中断。 | 高 | 验证 NATS 重连机制和 JetStream 持久化；模拟 NATS 断开后恢复，确认状态机 Watchdog 自愈。 |
| Redis/Qdrant 性能瓶颈或连接失败 | Memory Service 读写超时，RAG 检索失败，对话上下文丢失。 | 中 | 验证 Memory Service 降级逻辑（缓存/空结果返回）；修复后重新执行完整记忆读写流程。 |
| 前端数字人渲染兼容性问题 | Live2D/VRM 在不同浏览器下表情动作不同步，音频播放异常。 | 中 | 在 Chrome/Edge 多分辨率下验证；记录浏览器版本和控制台错误；前端修复后回归交互流程。 |
| 测试数据与密钥泄露 | 截图、日志可能包含 Token、API Key、chat_id 或敏感配置路径。 | 高 | 统一使用 test_ 数据，截图前脱敏；禁止提交真实密钥；截图文件按用例编号管理；日志中密钥字段掩码。 |

8截图取证与插图说明

所有测试截图需按用例编号命名，格式为 S{编号}_{模块}_{场景}.png，例如 S01_core_state_machine.png。截图前必须脱敏：遮盖 Token、密码、API Key、chat_id、文件路径及任何敏感配置信息。截图范围包括：Go Core 状态机日志、NATS 消息 payload、Cognitive Service 响应、Memory Service 读写结果、TTS 音频波形、前端数字人交互界面、Admin Panel 管理页面、构建与测试执行终端输出。测试计划附图包括：系统架构拓扑图、测试环境部署图、测试流程图、测试用例覆盖矩阵图、缺陷跟踪流程图。具体截图和图示按测试执行结果补充，并按用例编号命名和归档。