测 试 日 志

日期：  2026-08-25              测试人员： 项目测试组

| 测试对象名称 |  | 虚拟数字人陪伴系统 |  |  | 编程人员 |  | 人工智能2班2组 |  | 所属项目 | 基于任务书的项目实现与测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 缺陷级别 |  | 优先级 | 测试项名称 |  | 操作步骤及现象 |  | 缺陷修改及原因简述 |  |  | 回测 |
| 1 | 二级 |  | 1 | 语音服务启动与端口配置 |  | 操作：执行 python runner.py 拉起 TTS 语音服务，观察端口监听与音频合成。 现象：GPT-SoVITS 端口与 Windows Hyper-V 保留端口范围冲突，语音服务启动失败。 |  | 原因：默认端口落在系统保留网段。将 GPT-SoVITS 端口调整至 19880/19888，并同步更新配置与 .env，重启后正常（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |
| 2 | 二级 |  | 2 | STT 语音识别与降级链路 |  | 操作：未配置讯飞凭据时，通过浏览器麦克风说话并观察识别结果。 现象：语音输入静默，无识别文本回传。 |  | 原因：STT 在凭据缺失时无降级策略。增加 FunASR 本地兜底识别，凭据缺失时自动降级，识别恢复正常（2026-08-22 修复）。 |  |  | 合格 |
| 3 | 二级 |  | 3 | 前端麦克风采集兼容性 |  | 操作：在部分浏览器环境使用语音输入。 现象：采用 AudioWorklet 采集时识别链路无输出，语音输入静默。 |  | 原因：AudioWorklet 在部分环境不触发采集回调。改用 ScriptProcessorNode 采集并补充调试日志，恢复识别（2026-08-22 修复）。 |  |  | 合格 |
| 4 | 二级 |  | 4 | 后台管理角色配置更新 |  | 操作：管理端 PATCH 修改数字人角色人设字段。 现象：接口偶发多秒级挂起，角色更新不生效。 |  | 原因：NATS 发布超时设置过长且无容错。收紧发布超时并增加失败提示，PATCH 恢复正常（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |
| 5 | 一级 |  | 5 | 语音打断与音频代际控制 |  | 操作：数字人播报过程中语音打断并再次说话。 现象：打断后旧音频切片仍继续播放，出现串音与口型错乱。 |  | 原因：过期代际音频未在打断时清理。前端停止播放并丢弃过期代际帧，网关对音频帧按自身 generation 打标校验（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |
| 6 | 一级 |  | 6 | 情绪状态并发安全 |  | 操作：高频对话与游戏事件同时触发情绪更新。 现象：偶发数据竞争，情绪 HUD 数值异常跳动。 |  | 原因：情绪字段在无锁状态下被并发读写。增加互斥锁保护，统一以快照方式读取情绪状态（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |
| 7 | 一级 |  | 7 | 记忆事件会话隔离 |  | 操作：A、B 两个会话分别对话后查看 Agent 自忆事件。 现象：A 会话可见 B 会话的行为事件，记忆串扰。 |  | 原因：AgentSelfMemory 事件未按 chat_id 隔离。增加会话作用域隔离，跨会话不再串扰（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |
| 8 | 一级 |  | 8 | 校园知识库并发入库 |  | 操作：多线程并发调用知识库入库接口。 现象：知识条目出现重复或丢失，检索结果不稳定。 |  | 原因：并发 ingest 未做串行化。增加入库互斥，保证文档完整入库（2026-08-24 修复）。 |  |  | 合格 |