|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 虚拟数字人陪伴系统 |
| --- | --- |
|  | 项目开发总结报告 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门：人工智能2班2组 撰 写 人（签名）：谢自立 完 成 日 期： 2026-8-25 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） ■维护人员 ■用户 评审负责人（签名）： 张劭哲 评 审 日 期： 2026-8-25 |

目录

1.引言	1

1.1编写目的	1

1.2背景	1

1.3定义	1

1.4参考资料	1

2.实际开发结果	1

2.1产品	1

2.2主要功能和性能	2

3.开发工作评价	5

3.1对项目完成情况的评价	5

3.2对产品质量的评价	5

3.3对技术方法的评价	5

4.经验与教训	6

项目总结报告

# 1.引言

## 1.1编写目的

本报告对“虚拟数字人陪伴系统”从立项到交付的全过程进行回顾，评价技术方案、进度、成本与质量，提炼经验与教训，为后续版本升级及同类项目提供基准参考。

## 1.2背景

本项目的名称：虚拟数字人陪伴系统

开发出来的软件系统的名称：虚拟数字人陪伴系统

此软件和任务提出者：人工智能2班2组

此软件的开发者：人工智能2班2组

此软件的用户：校园学生与普通用户

## 1.3定义

虚拟数字人陪伴系统开发项目

## 1.4参考资料

《虚拟数字人陪伴系统需求规约》

# 2.实际开发结果

## 2.1产品

### 2.1.1本系统可执行文件

Go Core 控制核（Go，WebGateway 8080 端口）：全双工 WebSocket 网关、中央状态机与情绪引擎 文件大小：完整系统源码包（V1.0）

认知与记忆服务（Python/NATS）：大模型调用、工具调度、短期/长期记忆与用户画像 文件大小：认知与记忆服务源码

语音与校园知识库服务（TTS/STT 8091/8092、Campus KB 8093 端口）：语音播报识别与知识库 RAG 问答 文件大小：语音与知识库服务源码

前端数字人＋后台管理＋陪伴工具（Vue3/Vite，5173/8095/8096 端口）：数字人展示、聊天语音交互、后台管理与日程提醒 文件大小：前端界面＋后台管理源码

2.1.2本系统版本为V1.0

2.1.3开发过程中形成的文档如下：

《虚拟数字人陪伴系统配置管理计划书》；

《虚拟数字人陪伴系统软件需求规约》；

《虚拟数字人陪伴系统项目开发计划》；

《虚拟数字人陪伴系统项目进度》；

《虚拟数字人陪伴系统架构设计说明书》；

《虚拟数字人陪伴系统测试计划》；

《虚拟数字人陪伴系统测试用例》；

《虚拟数字人陪伴系统测试日志》；

《虚拟数字人陪伴系统测试分析报告》；

《虚拟数字人陪伴系统项目例会纪要》；

## 2.2主要功能和性能

该产品实现了从数字人对话、语音交互、记忆管理到后台配置管理的全流程闭环，主要功能及性能对比如下：

### 2.2.1Go核心控制核模块

| 模块验证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试编号 |  |  | VDHC001 |  |  |  |
| 功能描述 |  |  | 数字人全双工对话与语音交互 |  |  |  |
| 功能URL |  |  | 前端数字人页面 → 聊天与语音交互 |  |  |  |
| 用例目的 |  |  | 验证全双工对话、语音打断、TTS/STT 与口型驱动是否正常 |  |  |  |
| 前提条件 |  |  | 已启动 Go Core、认知记忆与语音服务并打开前端页面 |  |  |  |
| 测试操作 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 输入/动作 | 期望的输出响应 |  | 实际情况 | 是否正确 | 错误编号 |
| 1 | 发送文本消息“你好” | 数字人以人设语气流式回复 |  | 回复及时且上下文正确 | 正确 |  |
| 2 | 语音说话并发送 | STT 识别文本进入对话 |  | 识别结果正确进入对话 | 正确 |  |
| 3 | 播报过程中语音打断 | 立即停止旧音频并按新指令回复 |  | 打断及时、无串音 | 正确 |  |
| 4 | 连续多轮对话后询问称呼 | 从记忆画像中调用用户称呼 |  | 能记住用户信息 | 正确 |  |
| 5 | 观察数字人播报口型 | Live2D 口型与音频同步 |  | 口型同步正常 | 正确 |  |

基于 Go 实现，承担全双工实时控制与状态管理，是系统的高性能控制核。通过中央状态机（IDLE/THINKING/TALKING/SLEEPING 等）对每路会话进行并发隔离，并配置 45 秒看门狗超时自愈，保障对话链路实时稳定。

内置情绪引擎（三维 VAD：Valence/Arousal/Dominance），结合能量、饱腹、社交电量等生理指标与昼夜节律评估，驱动数字人情绪表达与睡眠态。同时提供拟人打字延迟与 AntiSpam 令牌桶限流，兼顾人性化与防封。

情绪指标体系：数字人情绪状态由 VAD 三维情感空间（愉悦度 / 激动度 / 支配度）与生理指标（精力、饱腹度、社交电量）及扩展指标（好感度、吃醋值）共同构成。其中好感度 0–100（初始 50）、精力 0–1（初始 0.8）、饱腹度 0–1（初始 0.7）、社交电量 0–1（初始 0.9）、愉悦度 -1–1（初始 0.5）。情绪值经对话情绪增量、喂食指令与昼夜节律三条通道更新，并按阈值自动切换心情标签（HAPPY / NEUTRAL / MOODY / SLEEPY / JEALOUS）与触发低阈值事件，最终通过前端情绪 HUD 实时呈现。

WebGateway 通过 WebSocket（:8080）实现全双工语音流与事件桥接，支持 Telegram（MTProto）与 Web 双通道，并按 NATS 分级路由切换到不同渠道，避免渠道错投。

### 2.2.2认知与记忆服务模块

| 模块验证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试编号 |  |  | VDHC002 |  |  |  |
| 功能描述 |  |  | 记忆、画像与校园知识库 RAG |  |  |  |
| 功能URL |  |  | 校园知识库入库界面 → 数字人问答 |  |  |  |
| 用例目的 |  |  | 验证知识入库、语义检索与记忆画像功能 |  |  |  |
| 前提条件 |  |  | 校园知识库服务与记忆服务运行正常 |  |  |  |
| 测试操作 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 输入/动作 | 期望的输出响应 |  | 实际情况 | 是否正确 | 错误编号 |
| 1 | 导入校园 FAQ 文档 | 文档解析并向量化入库 |  | 入库成功且无重复 | 正确 |  |
| 2 | 询问“图书馆开放时间” | 返回校园知识库相关答案 |  | 检索命中并正确回答 | 正确 |  |
| 3 | 多轮对话后询问用户姓名 | 从用户画像读取并称呼 |  | 画像信息正确调用 | 正确 |  |
| 4 | 跨会话继续对话 | 检索长期记忆形成上下文 |  | 记忆不串扰且正确召回 | 正确 |  |

基于大模型 API（Gemini/Claude/Qwen/OpenAI）构建多 Provider 推理引擎，支持流式输出、函数调用与 BYOK 自助配置；通过 ToolRegistry 统一注册并调度 TTS、生图、Telegram、PPT/代码讲解、校园知识库、游戏托管等工具。

记忆服务由短期缓冲（Redis）、长期向量记忆（Qdrant）与用户画像（Redis）组成，结合 Token 预算裁剪与艾宾浩斯遗忘归档，实现跨会话记忆与个性化回复。

封装陪伴数据 SQL Agent（NL2SQL），支持用自然语言查询对话统计与日程数据；同时提供日程提醒与规则任务推荐能力。

### 2.2.3前端数字人交互模块

| 模块验证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试编号 |  |  | VDHC003 |  |  |  |
| 功能描述 |  |  | 后台管理与陪伴服务 |  |  |  |
| 功能URL |  |  | 后台管理页面 → 角色/用户/日程管理 |  |  |  |
| 用例目的 |  |  | 验证角色配置、用户管理、日程提醒与任务推荐 |  |  |  |
| 前提条件 |  |  | 已登录后台管理账号，陪伴服务运行正常 |  |  |  |
| 测试操作 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 输入/动作 | 期望的输出响应 |  | 实际情况 | 是否正确 | 错误编号 |
| 1 | 修改数字人角色人设 | 人设保存并热刷新生效 |  | 修改生效且格式保留 | 正确 |  |
| 2 | 查看用户与会话记录 | 正确展示用户与会话列表 |  | 展示正常 | 正确 |  |
| 3 | 新增日程提醒 | 到期触发推送提醒 |  | 提醒按时触发 | 正确 |  |
| 4 | 查询任务推荐 | 返回基于规则的推荐列表 |  | 推荐合理 | 正确 |  |

基于 Vue3 + Vite + TypeScript 实现，支持 Live2D/VRM/Spine/MMD 多形象渲染、聊天窗口与 WebSocket 双向消息、表情/情绪绑定与实时音频播放。

提供情绪 HUD、日程 HUD 浮动组件与实时字幕叠加；语音输入/播报组件与浏览器采集已完成端到端联调，并预留视觉感知入口（屏幕共享/摄像头）。

### 2.2.4语音与校园知识库模块

| 模块验证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概述 |  |  |  |  |  |  |
| 测试编号 |  |  | VDHC004 |  |  |  |
| 功能描述 |  |  | 情绪、主动搭话与游戏托管 |  |  |  |
| 功能URL |  |  | 数字人对话 → 情绪 HUD / 游戏事件 |  |  |  |
| 用例目的 |  |  | 验证情绪更新、主动开口与游戏事件感知 |  |  |  |
| 前提条件 |  |  | 情绪引擎与游戏事件服务运行正常 |  |  |  |
| 测试操作 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 输入/动作 | 期望的输出响应 |  | 实际情况 | 是否正确 | 错误编号 |
| 1 | 与数字人进行多轮对话 | 情绪状态随对话更新 |  | 情绪 HUD 正常变化 | 正确 |  |
| 2 | 空闲一段时间后不操作 | 数字人按规则主动搭话 |  | 主动开口触发正常 | 正确 |  |
| 3 | 触发游戏事件（打牌） | 数字人感知事件并解说 |  | 事件感知与解说正常 | 正确 |  |
| 4 | 并发触发情绪与游戏事件 | 情绪状态保持一致 |  | 无数据竞争 | 正确 |  |

语音服务支持 TTS（GPT-SoVITS/CosyVoice）合成与 STT（FunASR）识别，提供可撤销的流式文本/音频通道与 Viseme 口型数据，实现声画同步；支持用户打断（Barge-in）时立即停止旧音频并按新指令回复。

校园知识库提供文档入库（ingest）、向量化存储与 BM25+稠密向量混合检索（RRF 融合），检索结果携带来源（source/chunk）实现可溯源问答，并支持按 category 分类与类别路由加权。

2.2.5多模态交互与主动能力（额外实现功能）

在任务书要求之外，团队额外实现了多项增强数字人“拟人感”与多模态交互的能力，与核心模块共同构成完整的陪伴体验闭环：

1.视觉感知方面，系统支持屏幕监控与摄像头调用：前端通过屏幕共享（getDisplayMedia）采集画面，采用帧差检测过滤静止画面（阈值约 1.2%），约 3 秒截帧并经 WebSocket 上报，数字人可“看到”屏幕内容并据此回答或操作引导，一键（Alt+V）隐私开关可随时停止采集；同时通过 getUserMedia 采集摄像头画面并经多模态大模型理解，识别用户画面内容，扩展视觉交互场景。

- 主动能力方面，数字人具备游戏托管与自动打牌能力：接入《杀戮尖塔2（Slay the Spire 2）》，通过游戏观察服务感知回合、稀有掉落、濒死与胜负等事件，可自主出牌、结束回合并流式生成实时解说（MVP 已闭环）；同时基于无聊度与外部事件累积的开口冲动（UrgeEngine），数字人可按规则主动开启话题，配合昼夜节律在夜间进入犯困/梦话状态，增强陪伴感。

3.演示解说方面，通过 Presenter MCP 会话以只读方式驱动 PowerPoint 或 VSCode，逐页读取幻灯片文本并生成解说、进行代码走读，且不修改源文件，便于演示与教学讲解。

工程化与安全加固方面，采用多状态状态机配合 45 秒看门狗自愈、AntiSpam 令牌桶限流、NATS/Redis/Qdrant/WebGateway 全链路鉴权，并支持多 LLM Provider 热切换与自动化测试（Go + Python 单测），保障系统稳健与可维护。

2.3进度

| 功能项 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项 | 2026-8-14 | 2026-8-14 | 按计划完成 |
| 用例建模、测试计划 | 2026-8-14 | 2026-8-17 | 按计划完成 |
| 类图、活动图、时序图、数据建模、测试用例设计、原型设计 | 2026-8-17 | 2026-8-19 | 按计划完成 |
| 建立设计基线 | 2026-8-18 | 2026-8-18 | 按计划完成 |
| 单元编码、集成 | 2026-8-17 | 2026-8-24 | 按计划完成 |
| 测试、用户手册、产品说明 | 2026-8-24 | 2026-8-29 | 按计划完成 |

2.4费用

项目组成员共同努力，整个工期控制情况良好；项目为校内实训项目，主要开销为实训基地提供的大模型调用与本地算力资源，无额外预算支出。

# 3.开发工作评价

## 3.1对项目完成情况的评价

### 3.1.1文档编写情况进行评价

文档在编写过程中严格遵循规范和实际情况，本着高效、实用原则按时完成各个阶段的阶段文档，对以后程序编制提供了依据。

### 3.1.2对程序编制、调试评价

在程序编制和调试过程中严格按照软件编写的规范和设计说明书，功能和性能完全达到设计时要求。

### 3.1.3总体评价

在整个软件开发过程，严格按照软件的项目的管理规范并根据实际情况进行管理，按时完成软件开发及调试。

## 3.2对产品质量的评价

由于本软件在开发过程采用先进的软件过程质量控制和项目管理技术，该产品的质量较好，经过软件评测进一步加强质量控制。

## 3.3对技术方法的评价

本系统在技术选型上紧密结合数字人陪伴的业务需求，采用了当前主流的全栈 AI 应用开发栈，总体评价如下：

1.Go Core 高性能控制核：采用 Go 实现 WebSocket 网关与中央状态机，通过 NATS 消息总线与 Python 服务解耦，实现毫秒级语音打断与 45 秒看门狗自愈，保障全双工交互的实时性与稳定性。

2.认知与记忆服务：基于大模型 API（Gemini/Claude/Qwen）实现对话推理与工具调度，短期记忆经固化写入 Qdrant 向量库，配合用户画像实现跨会话记忆与个性化回复。

3.校园知识库 RAG：通过文档解析、向量化入库与语义检索，将校园 FAQ、学习资源等知识接入数字人问答，检索结果可溯源、可评测。

4.Vue3 + Live2D 前端：前端基于 Vue3 与 Live2D/VRM 实现数字人展示，支持实时音频播放、口型驱动、日程 HUD 与实时字幕，交互体验自然。

5.多模块团队协作：按接口契约进行端口隔离与并行开发，使用 GitHub 分支管理与 PR 评审，配合 pytest 集成测试，保障跨模块联调质量。

# 4.经验与教训

在本次“虚拟数字人陪伴系统”的开发过程中，我们团队经历了从需求分析、系统设计到多模块联调的全流程实践，积累了宝贵经验。项目初期，我们优先明确了接口契约与端口边界，将系统拆分为 Go 核心、认知记忆、语音、知识库、陪伴与后台等多个可独立启动的模块，为后续并行开发与联调打下了良好基础。技术选型上，采用 Go Core 与 NATS 消息总线的异构架构，既保证了实时交互性能，又降低了模块耦合；前端选用成熟的 Live2D 数字人框架，大幅缩短了数字人展示的开发周期。开发过程中，我们坚持 Git 分支管理与 PR 评审，通过接口契约提前约定字段与调用方式，联调阶段问题明显减少。通过模拟真实用户场景进行测试并快速响应内部反馈，系统功能不断贴近实际使用需求，体现了以应用为导向的开发思维的价值。

然而，项目推进过程中也暴露出一些值得反思的不足之处。初期对 Windows 端口保留范围的调研不足，导致语音服务端口冲突，花费了不少时间排查；对语音打断与并发安全考虑不周，出现了旧音频串音与情绪数据竞争等问题，反映出开发初期就应重视并发与异常边界的设计。在记忆与知识库的并发入库上，起初未做串行化导致数据重复或丢失，说明对多线程场景的预判需要加强。团队协作中，不同模块对字段与时区的理解不一致曾导致接口对接返工，警示我们必须更早、更明确地以文档形式固化接口约定。最后，部署与运维文档的更新未能与代码版本严格同步，一度导致环境依赖冲突，这警示我们必须建立文档与代码联动的长效机制。总体而言，本次项目是一次将大模型与数字人技术转化为可用产品线的成功实践，团队在架构设计、跨模块协作与工程化能力等方面都获得了显著成长，这些经验与教训将成为我们未来承担更复杂项目的重要基础。