|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号:2-2（人工智能2班第2组） 虚拟数字人陪伴系统 |
| --- | --- |
|  | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 人工智能2班2组 撰 写 人（签名）： 张劭哲 完 成 日 期： 2026/08/24 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 褚裕禄 会 议 日 期： 2026年08月14日 2026年08月19日 2026年08月24日 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年8月14日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1401 |
| 主题： 项目启动、需求确认与分工 |  |  |  |  |  |
| 主持人：张劭哲 /出席者：张劭哲，褚裕禄，冯文哲，谢自立 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| 1. 明确项目目标、范围与任务书五大任务 2. 确认八模块技术选型与成员分工 3. 梳理需求边界与接口契约初步方向 4. 建立需求→功能清单映射，确定演示闭环 |  | - 项目方向与核心闭环确认（对话→推理→记忆→提醒/知识问答→后台） 技术栈确定（Go Core + NATS + Python 微服务 + Vue3），四名成员分工明确 先启阶段 A001 基线建立 |  | 问题1：代码包人设「猫娘」与任务书「校园数字人」不符——张劭哲：保留底层人格/情绪引擎，替换 persona YAML 与 base_prompt 问题2：代码包为 GitHub 拷贝、无 .git 历史——褚裕禄：git init 并建立 main 与 feat-* 分支基线 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年8月19日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1401 |
| 主题： 架构设计与接口契约评审 |  |  |  |  |  |
| 主持人：张劭哲 /出席者：张劭哲，褚裕禄，冯文哲，谢自立 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| 1. 评审架构设计说明书与 UML/时序图 2. 对齐 NATS 主题与接口契约（API-CONTRACT.md） 3. 确定 Qdrant/Redis/SQLite 数据模型 4. 划分八模块端口（8080/8090/8091/8092/8093/8094/8095/8096） |  | - 架构设计说明书完成，接口契约与端口划分确认 精化阶段完成 campus_kb/admin/companion 新增模块落地 B001：八模块各自本地跑通 |  | 问题1：知识库定位为「长期记忆」，缺校园知识库入库/分类/引用——冯文哲：新建 campus_kb 服务(:8093)，明确 category/溯源/RRF 检索 问题2：后台管理控制台缺失——谢自立：新建 admin 后端(:8094)+前端(:8095)，提供角色/用户/会话/日程/知识库管理 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年8月24日 | 时间 Time | 15:00 | 地点 ADD. | DS1401 |
| 主题： 构建冲刺、模块联调与验收 |  |  |  |  |  |
| 主持人：张劭哲 /出席者：张劭哲，褚裕禄，冯文哲，谢自立 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| 1. 褚裕禄：Go核心状态机/情绪/WebGateway/语音 + 游戏托管 2. 张劭哲：认知记忆/陪伴工具（日程/SQL Agent/推荐） 3. 冯文哲：校园知识库 RAG 入库与检索 4. 谢自立：后台管理接口与页面 5. 前后端联调与接口字段对齐 |  | - AI 真实 LLM + RAG 联调通过，校园知识库入库检索闭环 前端数字人与后台页面完成，工具链（日程/SQL/推荐）注册完成 C001：从对话到知识回答/记忆更新/提醒生成的闭环跑通 |  | 问题1：STT AudioWorklet 采集无声——褚裕禄：改用 ScriptProcessorNode 并回退 FunASR 问题2：Barge-in 打断 generation_id 校验漏洞——张劭哲：透传 generation_id，前端丢弃过期音频帧 问题3：campus_kb 并发 ingest 缺陷——冯文哲：加 asyncio.Lock + write-before-delete 问题4：跨会话记忆泄漏——冯文哲：self_events 按 chat_id 分桶 问题5：前后端接口字段不一致——谢自立：统一 {code,data,message} 格式 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张劭哲 | 组长/PM、陪伴工具 | 软件产品研发中心 | 张劭哲 | 无 |
| 2 | 褚裕禄 | 配置管理/Go核心、语音 | 软件产品研发中心 | 褚裕禄 | 无 |
| 3 | 冯文哲 | 校园知识库 | 软件产品研发中心 | 冯文哲 | 无 |
| 4 | 谢自立 | 后台管理 | 软件产品研发中心 | 谢自立 | 无 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |